## Slide 1
HL RESTAURANT
Sydney CBD · NSW
HỌP KHỞI ĐỘNG
Hệ thống quản lý gọi món
HL-OMS
Hiểu bài toán · Đề xuất giải pháp · Thống nhất bước tiếp theo
Thứ Ba 03/11/2026 · 14:30–16:30
Trình bày: Business Analyst

## Slide 2
GIỚI THIỆU
Đội dự án và chương trình hôm nay
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
2 / 10
Vai trò | Phụ trách
Project Manager | Kế hoạch, tiến độ, hợp đồng
Business Analyst | Yêu cầu, quy trình, tài liệu, UAT
Dev Team (2 FE, 1 BE) | Xây dựng web app, KDS
QA | Kiểm thử hệ thống
# | Nội dung | Phút
1 | Mục tiêu buổi họp | 10
2 | Hiểu biết ban đầu và giải pháp đề xuất | 25
3 | Hỏi đáp theo 6 nhóm câu hỏi | 70
4 | Thống nhất bước tiếp theo | 15
Mục tiêu: xác nhận nhu cầu, phạm vi MVP, ràng buộc vận hành và thương mại — đủ để bắt đầu giai đoạn Discovery.

## Slide 3
BỐI CẢNH
Chúng tôi hiểu về HL Restaurant
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
3 / 10
15–20
bàn, 1 khu trong nhà
6–10
nhân viên mỗi ca
Giấy
phiếu gọi món chuyển tay
AUD
giá đã gồm GST 10%
• Nhà hàng Việt tại Sydney CBD, cao điểm tối thứ Sáu – thứ Bảy
• Phục vụ mang phiếu vào bếp; bếp gọi to khi món xong; thu ngân cộng bill bằng tay
• Nhân sự luân ca, nhiều nhân viên bán thời gian
• Đặc thù Úc: GST 10%, phụ thu ngày lễ, thông tin dị ứng bắt buộc khi khách hỏi
Số liệu trên là giả định — cần anh/chị xác nhận hôm nay (Assumption Log A-01 → A-25)

## Slide 4
VẤN ĐỀ
Từ phiếu giấy đến đơn số
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
4 / 10
Hiện tại (As-Is) | Đề xuất (To-Be)
Ghi sai món, chữ khó đọc, ghi tắt | Chọn món từ menu chuẩn trên điện thoại
Phục vụ chạy vào bếp đưa phiếu | Đơn tới đúng trạm bếp theo thời gian thực
Không biết món nào đang nấu, món nào trễ | Trạng thái từng món, cảnh báo món trễ
Hết món nhưng vẫn nhận order | Bếp báo hết món, hệ thống chặn ngay
Ghi chú dị ứng dễ sót | Chọn chất gây dị ứng, cảnh báo đỏ trên màn bếp
Cộng bill thủ công, quên phụ thu | Tự tính tổng, GST, phụ thu; tách bill

## Slide 5
BACCM
Bài toán trên một trang
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
5 / 10
Need
Vận hành nhanh, chính xác, an toàn dị ứng; ít sai món, bill đúng
Change
Gọi món giấy → đơn số; chạy phiếu → đơn tự tới bếp; cộng tay → bill tự tính
Solution
HL-OMS: app phục vụ · màn hình bếp (KDS) · quầy thu ngân · trang quản lý
Stakeholder
Chủ NH · Quản lý · Bếp trưởng · Bếp · Phục vụ · Thu ngân · Khách
Value
Giảm sai món, rút ngắn thời gian lên món, tăng quay vòng bàn
Context
Sydney CBD, cao điểm đông, nhân sự luân ca, quy định GST/ACCC/FSANZ

## Slide 6
NHU CẦU
Mỗi nhóm người dùng cần gì
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
6 / 10
Người dùng | Nhu cầu chính | Ưu tiên
Phục vụ | Ghi món nhanh, thao tác một tay; biết món nào đã xong | Must
Bếp | Đọc đơn rõ theo trạm; thấy dị ứng nổi bật; biết món trễ | Must
Bếp trưởng | Xem tổng đơn chờ, điều phối; báo hết món | Must
Thu ngân | Bill đúng GST, phụ thu; tách bill nhanh | Must
Quản lý | Cập nhật menu, giá; báo cáo; kiểm soát hủy và giảm giá | Must
Chủ nhà hàng | Doanh thu rõ, giảm thất thoát, ROI | Must

## Slide 7
GIẢI PHÁP
HL-OMS gồm 4 phân hệ trên một nền tảng
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
7 / 10
App Phục vụ
• Sơ đồ bàn
• Gọi món, tùy chọn, dị ứng
• Gửi bếp một chạm
• Nhận báo món xong
Màn hình Bếp
• Đơn theo trạm
• Trạng thái từng món
• Cảnh báo món trễ
• Báo hết món
Quầy Thu ngân
• Bill tự tính
• GST, phụ thu lễ
• Tách bill
• Ghi nhận thanh toán
Trang Quản lý
• Menu, giá
• Báo cáo
• Tài khoản, phân quyền
• Nhật ký thao tác
Web app chạy trên điện thoại và màn hình cảm ứng — không cài đặt · cập nhật theo thời gian thực

## Slide 8
PHẠM VI
Phạm vi MVP đề xuất
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
8 / 10
Trong phạm vi
• Menu và tình trạng còn/hết món
• Quản lý bàn
• Tạo, sửa đơn; gửi bếp
• Bếp cập nhật trạng thái món
• Thông báo món sẵn sàng
• Bill, GST, phụ thu, tách bill, ghi nhận thanh toán
• Phân quyền
• Báo cáo cơ bản
Phiên bản sau
• Khách tự gọi món qua QR
• Đặt bàn online
• Giao hàng (Uber Eats…)
• Quản lý kho nguyên liệu
• Khách hàng thân thiết
• Tích hợp cổng thanh toán

## Slide 9
PHƯƠNG PHÁP
Scrum với 4 tuần Discovery
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
9 / 10
Discovery
4 tuần
Sprint 1–5
2 tuần/sprint
UAT + đào tạo
2 tuần
Go-live
Q1/2027*
Hypercare
4 tuần
Vai trò Scrum | Đề xuất | Nhịp làm việc
Product Owner | Quản lý nhà hàng | Sprint Review: demo tại nhà hàng mỗi 2 tuần
Người duyệt cuối | Chủ nhà hàng | Duyệt phạm vi, nghiệm thu
Scrum Master · BA · Dev · QA | Đội vendor | Daily 15', refinement giữa sprint
* Mốc go-live cần thống nhất hôm nay.

## Slide 10
THỐNG NHẤT
Hôm nay cần anh/chị xác nhận
HL-OMS · Họp khởi động · 03/11/2026
10 / 10
Nhóm câu hỏi | Số câu
1. Nhu cầu chính | 9
2. Tiện ích / UX | 5
3. Nội dung sản phẩm | 12
4. Vận hành & nguồn lực | 6
5. Điều khoản thương mại | 5
6. Khác | 3
40 câu · 25 câu bắt buộc hỏi hôm nay · chi tiết người trả lời và kỹ thuật: Question Log
Bước tiếp theo
• Quan sát ca tối thứ Sáu
• Nhận phiếu, menu, hóa đơn mẫu
• Khảo sát nhân viên
• Workshop phạm vi MVP
• Demo prototype